企画書

個人用AIアシスタント「Jarvis」開発計画

既存PDF RAGチャットデモを土台とした機能拡張

2026年8月27日

# 目次

| 1. 概要 | 3 |
| --- | --- |
| 2. 背景・目的 | 3 |
| 3. システム全体構成 | 3 |
| 4. 機能一覧 | 4 |
| 5. 安全設計 | 4 |
| 6. 精度・品質対策 | 5 |
| 7. コスト戦略 | 5 |
| 8. 開発フェーズ計画 | 6 |
| 9. 未決定事項 | 6 |

# 1. 概要

「Jarvis」は、既存のPDF RAGチャットデモ（Gemini API・Streamlit・ChromaDBで構築）を土台に、会話・検索だけでなく、リマインダーや自律的なタスク遂行、PC操作までこなす個人用AIアシスタントへと発展させるプロジェクトである。

LLM部分（会話・長期記憶・PDF検索・Web検索・キャッシュ・ガードレール）はデモとして完成しており、本企画書はその土台の上に「Jarvis本体」を構築するための全体設計と開発方針をまとめたものである。

# 2. 背景・目的

既存デモは高機能なPDF Q&Aチャットとしてはほぼ完成しているが、あくまで「聞かれたことに答える」受動的なツールの域を出ない。本プロジェクトの目的は、これを「指示すれば自律的に動き、必要ならPCそのものを操作して結果を出す」能動的なアシスタントへ引き上げることである。

目指す姿は次の1文に要約できる。

「〇〇しておいて」と頼めば、調べ物からPC操作、資料作成まで、Jarvisが自分で判断して最後までやってくれる。

# 3. システム全体構成

## 3.1 基本方針：Core / UI 分離

Jarvisは「常駐して働き続ける本体（Jarvis Core）」と「操作・確認のためのUI（Streamlit）」を分離した構成にする。UIを閉じてもCoreは動き続け、自律タスクやPC操作を継続できる。

- Jarvis Core（常駐プロセス）：Windowsログイン時に自動起動し、ユーザーのセッション内に常駐する。内部にスケジューラ、ツール実行、Gemini連携（Phase 1で構築済みの基盤）を持つ。

- 重要な技術的制約：正式なWindowsサービス（サービスコントロールマネージャー経由）はSession 0分離によりデスクトップ操作ができない。そのためCoreはサービスではなく、ログイン時起動の常駐プロセスとして実装する。

- UI（Streamlit）：Coreに接続する薄いクライアントと位置づける。チャット履歴・アクティビティログの閲覧、指示の入力を担う。

- データ層：現状chat_sessions.json / memos.json等JSONファイルに機能ごとに散在。開発初期でSQLiteに統合し、一元管理する。

- 通知：確認が必要な操作が発生した際は、Discord Bot経由で通知する。自宅PCでもポート開放等が不要で、双方向のやり取り（承認/却下）がしやすいことを理由に選定した。

## 3.2 Phase 1（実装済み）との関係

既にPhase 1として、非推奨となったgoogle-generativeai SDKからgoogle-genaiへの全面移行、およびGeminiの関数呼び出し（Function Calling）基盤（tools.py／llm_client.py）を実装済みである。この基盤はJarvis Coreの「Gemini連携」部分としてそのまま活用する。

# 4. 機能一覧

## 4.1 会話・知識

- PDFを参照した質問応答（既存RAG機能）

- 長期記憶（過去の会話を踏まえた応答）

- Web検索（既存機能。将来的に複数回検索する調査モードへ強化）

## 4.2 日常ツール（Phase 1実装済み）

- 現在時刻の取得

- メモ・ToDo・リマインダーの保存／一覧

## 4.3 自律実行

- 指示したタスクを、Jarvisが最後まで自律的に遂行

- 処理はバックグラウンドで進行し、完了時・詰まった時に報告

- 暴走防止のため、反復回数・実行時間に上限を設定

## 4.4 PC操作（Gemini Computer Use）

- 採用モデル：gemini-3.7-flash（Computer Use推奨モデル）

- ブラウザ操作・デスクトップ操作の両方に対応（段階分けせず同時に実装）

- スクリーンショットを見て次の操作をモデル自身が判断し、実行してはまた画面を確認する、を繰り返す

- 公式ドキュメント上はパブリックプレビュー段階の技術であり、誤クリックや同一操作のループなどの失敗は現状どの実装でも起こりうる前提で運用する

## 4.5 資料作成

- Word／PowerPoint文書の生成（python-docx／python-pptx／Excelはopenpyxl）

- Web検索結果・参考資料を統合したレポート・スライドの自動作成

- 既存ファイルの編集はpywin32によるAPI操作を優先し、Computer Useでの画面操作は最終手段とする

# 5. 安全設計

## 5.1 確認方針

「操作の影響範囲」を基準に線引きする。自分のPC・データの中だけで完結する操作（ファイル操作、アプリ起動、コード実行など）は基本的に自動実行とし、必ず実行ログを残す。他人に影響する・取り消せない操作（メッセージ送信、支払い、外部へのデータ送信、削除など）は実行前に確認を挟む。

Gemini Computer Useには、これに近い「要確認」を自動判定する仕組み（safety_decision）が標準搭載されているため、独自の判定ロジックを一から作るのではなく、これを主軸として活用する。

## 5.2 確認フロー

要確認と判定された操作は、Discordへ通知を送り、回答が得られるまで当該操作を一旦スキップする。ユーザーが不在でも処理全体が完全に停止しないよう配慮する。

## 5.3 その他の安全策

- アクセスしてよいサイト／触れてはいけないフォルダのアローリスト・ブロックリスト

- 画面上の悪意ある指示（間接プロンプトインジェクション）検知オプションの有効化

- 実行環境の分離（専用の限定ユーザーアカウント、または専用ブラウザプロファイル）：

→ 現時点では未決定。Computer Use実装に着手するタイミングで確定する。

# 6. 精度・品質対策

複数の情報源（Web検索結果・参考資料）を1つの成果物に統合する作業は、情報の混同や出典不明の記述が生じやすい。対策として次の2点を併用する。

- ① 思考レベルの引き上げ：統合・レポート作成系のタスクに限り、Geminiの思考量を増やす（Gemini 3系はthinking_level、2.5系はthinking_budgetで制御）。コストは軽微だが、これだけでは出典の正確性までは保証されない。

- ② 出典の明示的な紐付け：生成する主張ごとに、どの情報源に基づくかをプロンプト設計上で明示させる。事実として重要な数値を含む成果物は、初期運用では人による最終確認を前提とする。

# 7. コスト戦略

## 7.1 Gemini API料金（2026年8月時点）

gemini-3.7-flash：入力 $0.75／出力 $3.75（100万トークンあたり、2026年内の導入価格）。2027年1月から入力$1.50／出力$7.50に改定予定。

通常のチャット・ツール呼び出しはテキストのみで安価。コストが効くのはComputer Use側で、スクリーンショットを含む「見る→判断→実行」を繰り返すため、1タスクあたり数円〜数十円程度が目安（ループ事故が起きた場合はこれより増加しうる）。

## 7.2 無料枠を採用しない理由

- レート制限（1分あたり5〜15リクエスト程度）がComputer Useの連続操作と相性が悪い

- 無料枠は入出力データがモデル改善に利用される場合があり、Jarvisが画面を通じてメール・個人情報等に触れることを踏まえるとリスクが大きい

## 7.3 コスト低減の方向性

当面はGemini APIを利用する。並行してローカルLLMへの移行を検討する。GUI操作特化のオープンソースモデル（ShowUI／UI-TARS／AgentCPM-GUI等、いずれもQwen2.5-VL等をベースにファインチューニング可能）が候補となる。アクティビティログ（スクリーンショット＋操作＋意図）は、そのまま将来のファインチューニング用データセットとしても再利用できるよう、保存形式を設計する。

## 7.4 コスト事故防止

自律タスク・Computer Useループの反復回数／実行時間に上限を設定する。これは安全対策であると同時に、ループ事故によるコスト急増を防ぐ役割も兼ねる。必要に応じて月次の利用上限アラートも実装する。

# 8. 開発フェーズ計画

実装は1機能ずつ進めるのではなく、まず全体アーキテクチャを固めた上で、以下の順に土台から積み上げる。上位のステップほど、下位のステップに依存する。

| フェーズ | 内容 | 状況 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | SDK移行（google-genai）＋関数呼び出し基盤／基本ツール3種 | 完了 |
| Step 1 | Core本体の骨組み（常駐プロセス・Windows自動起動・ログ） | 未着手 |
| Step 2 | データ層のSQLite統合 | 未着手 |
| Step 3 | Core⇔UIの最小限の連携 | 未着手 |
| Step 4 | スケジューラ＋自律タスク実行ループ | 未着手 |
| Step 5 | ツール実行の安全階層判定＋Discord通知 | 未着手 |
| Step 6 | アクティビティログ | 未着手 |
| Step 7 | Computer Use統合（ブラウザ＋デスクトップ） | 未着手 |
| Step 8 | 文書生成ツール（Word／PowerPoint） | 未着手 |

# 9. 未決定事項

- 実行環境の分離方式（専用ユーザーアカウント／ブラウザプロファイルのみ／分離なし）

- Core⇔UI間の通信方式の詳細（ローカルAPIの具体的な実装方法）

- 月次利用上限アラートの実装要否

いずれも実装を進めながら決定して支障のない事項と判断し、本企画書では方向性の確認に留める。